資料２-３

2024.５.15

**松戸市地域公共交通計画策定までの全体スケジュール**

**R６年度**

**R７年度**

**R８年度**

**令和７度**

**初回**

**令和６年度**

**最終回**

**次回**

**今回**

４月１日

**松戸市地域公共交通計画　策定**

**第５回　松戸市地域公共交通活性化協議会　開催**

内容：松戸市地域公共交通計画（素案）について

　　　パブリックコメントの実施について

10月ごろ

パブリックコメントの実施（３０日間）

11月

**第６回　松戸市地域公共交通活性化協議会　開催**

内容：パブリックコメントの結果について

松戸市地域公共交通計画（案）について

８年１月

**第７回　松戸市地域公共交通活性化協議会　開催**

答申：松戸市地域公共交通計画（案）

８年３月

**第４回　松戸市地域公共交通活性化協議会　開催**

内容：市民意識調査、公共交通施策等の課題整理・分析の結果について

松戸市地域公共交通計画（素案）について

５月ごろ

**第３回　松戸市地域公共交通活性化協議会　開催**

内容：市民意識調査、公共交通施策等の課題整理・分析の結果について

松戸市地域公共交通計画（骨子案）について

７年２月

市民意識調査実施

公共交通施策等の課題整理・分析

協議会後

～

７年１月

**第２回　松戸市地域公共交通活性化協議会　開催**

内容：市民意識調査、公共交通施策等の課題整理・分析について　調査・審議

：高塚新田地区　運行計画案（コミュニティバス導入検討）

秋ごろ

市民意識調査や公共交通施策等の課題整理・分析について委託事業者と打ち合わせ

６月

～

７月

松戸市地域公共交通計画策定調査業務　委託事業者決定

６月

**第１回　松戸市地域公共交通活性化協議会　開催**

委嘱：第１期 松戸市地域公共交通活性化協議会委員の委嘱

諮問：松戸市地域公共交通計画（案）の作成について

内容：松戸市地域公共交通計画の事業内容・スケジュール共有

報告：高塚新田地区　需要調査の結果について（コミュニティバス導入検討）

５月15日

協議会の意見を反映し松戸市地域公共交通計画（素案）の作成

パブリックコメントの意見を反映し松戸市地域公共交通計画（案）の作成

協議会の意見を反映し松戸市地域公共交通計画（案）の修正

調査や分析結果を適宜とりまとめ・松戸市地域公共交通計画（骨子案）の作成

協議会の意見を反映し松戸市地域公共交通計画（素案）の修正（パブリックコメントに使用）